上饶市人民医院城北院区景观项目

二标段

预

算

评

审

书

同致诚工程咨询有限责任公司（公章）

上饶市人民医院城北院区景观项目二标段预算（控制价）评审报告

上饶市人民医院：

我司受上饶市人民医院委托，依据国家颁布的清单规范、定额标准、造价信息等有关规定，对贵单位提供的上饶市人民医院城北院区景观项目二标段进行了预算评审，送审资料的真实性、合法性及完整性由提供者和编制者负责，我司仅对报审工程编制是否真实、公允地反映工程造价发表评审意见。现将评审情况、评审结果及相关意见报告如下：

- 基本情况：

1.工程名称：上饶市人民医院城北院区景观项目二标段。

2.工程地点：上饶市城北医院。

3.建设内容：绿化工程，室外景观工程。

二、评审内容：

由贵单位出具的相关资料，复核了预算工程量计算的准确性；复核了清单（定额）子目和税费套用的合理性；复核了材料价格计取是否正确。

- 评审依据：

- 1.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗定额及统一基价表（2017）》；

- 2.《江西省通用安装工程消耗定额及统一基价表（2017）》；

- 3.上饶市人民医院城北院区景观项目二标段施工图设计。

- 4.材料价格：主要材料按照《江西省造价信息》2021年第11期上饶市材料价格及周边城市材料价格，没有信息价的按市场询价。

- 5.上饶市人民医院城北院区景观项目二标段初始预算及图纸。

- 6.确定工程造价的其他相关资料。

四、评审程序：

1.评审准备阶段：收集、整理评审项目的评审依据资料，并对资料等缺陷向委托方提出书面意见及要求。

2.预审阶段：对送审的预算报告进行预审，并与建设单位就预审结果进行初步沟通，取得预审结果。

3.复审阶段：根据专家论证意见，修改预审结果，并与建设单位沟通确定最终评审金额。

4.出具报告阶段：取得建设单位的评审确认，出具正式评审报告。

- 评审结果：

送审金额：3488782.93元；

审增金额：167939.72元；

审减金额：238783.71元；

审定金额：3417938.94元。

- 评审意见：

- 相关情况说明

- 无

- 评审分析和说明

- 1.造价审增的分析和说明

- （1）信息价按2021年上饶市第11期调整，核增167939.72元。

2.造价审减的分析和说明：

（1）绿化工程苗木单价调整，核减金额108377.55元。

（2）人行道块料铺设工定额调整，核减金额72569.1元。

（3）路缘石C20垫层工程量调整，核减金额23773.94元。

（4）其他零星工程，规费税金及其他费相应调整，核减金额34063.12元。

初审人员： （签字）

执业章：

复审人员：（签字）

执业章：

审定人员：（签字）

执业章：

同致诚工程咨询有限责任公司                  2021年12月23日

共印4份